PAS ALERT — Insurance Tech

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

¿Qué está incluido en el presupuesto y qué requiere cotización adicional?

Preparado por: ZIGO DEV   |   Cliente: Productor Asesor de Seguros (PAS)   |   Fecha: Abril 2026

# 1. Introducción

Este documento tiene como objetivo dejar en claro, de forma precisa y sin ambigüedades, qué funcionalidades de la plataforma PAS Alert están contempladas dentro del presupuesto acordado (PRD v1.1, Marzo 2026) y cuáles requieren una cotización adicional.

La referencia técnica utilizada para este análisis es el prototipo generado por el cliente (carpeta pas_nuevo), el cual contiene pantallas y módulos que van más allá de lo acordado en el PRD. El objetivo de este documento es proteger tanto al cliente como al equipo de desarrollo, evitando malentendidos sobre el alcance del trabajo.

# 2. Opciones de Presupuesto Acordadas (PRD)

El PRD define dos versiones del sistema con sus respectivos precios de desarrollo:

| Versión | Precio de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Opción 1 — Sistema Lite | $150.000 + hosting + dominio | Funcionalidades esenciales de gestión de pólizas |
| Opción 2 — Sistema Pro | $200.000 + hosting + dominio | Todo lo de Lite + estadísticas, exportación, reportes y email automático |

Nota: Los precios de hosting y dominio son adicionales al precio de desarrollo y se presupuestan por separado.

# 3. ✔ Incluido — Opción 1 (Sistema Lite) — $150.000

## 3.1 Landing Page Profesional

- ✔ Landing page con secciones, diseño optimizado y hero section

- ✔ Presentación del producto: descripción, planes de suscripción, CTA

- ✔ Formulario de contacto o botón de registro visible

- ✔ Diseño responsive (mobile, tablet, desktop)

## 3.2 Autenticación de Usuarios

- ✔ Pantalla de Login con email y contraseña

- ✔ Opción para mostrar/ocultar contraseña

- ✔ Link '¿Olvidaste tu contraseña?'

- ✔ Registro de nuevos usuarios (nombre, email, contraseña)

- ✔ Período de prueba gratuita de 10 días (todas las funciones activas)

- ✔ Panel privado: cada productor ve SOLO sus propios datos

## 3.3 Panel Principal y Navegación

- ✔ Barra lateral izquierda con menú de navegación

- ✔ Barra superior con reloj en tiempo real

- ✔ Notificación (badge) de pólizas por vencer

- ✔ Avatar del usuario con opción de cerrar sesión

- ✔ Modo oscuro / modo claro activable

- ✔ Diseño responsive

## 3.4 Gestión de Pólizas (Alta, Edición, Eliminación)

- ✔ Formulario de nueva póliza con validación automática

- ✔ Datos del cliente: nombre, DNI, teléfono

- ✔ Datos de la póliza: aseguradora, rubro, número, fechas inicio/vencimiento

- ✔ Medio de pago de la póliza: Transferencia, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito

- ✔ Prima (monto en pesos) y % de comisión configurable por compañía/rubro

- ✔ Cálculo automático de comisión en tiempo real (Prima × % comisión)

- ✔ Rubros disponibles: Automóvil, Moto, Celular/Electrónica, Hogar, Vida, Retiro, ART, Integral de Comercio, TRO, Consorcio, Flotas y personalizados

- ✔ Organización de pólizas por rubros

- ✔ Visualización de pólizas vigentes y vencidas

- ✔ Edición y eliminación de pólizas

## 3.5 Alertas de Vencimiento

- ✔ Alertas visuales cuando una póliza está por vencer (badge en barra superior)

- ✔ Estado de pólizas: Activa / Vence pronto / Vencida

- ✔ Botón de contacto por WhatsApp (abre con mensaje pre-armado al cliente)

- ✔ Botón de contacto por Email (abre cliente de correo con mensaje pre-armado)

## 3.6 Gestión de Clientes (Personas Físicas)

- ✔ Alta, edición y eliminación de clientes individuales

- ✔ Datos: nombre, DNI, teléfono, email, dirección, código postal

- ✔ Búsqueda por nombre o DNI en tiempo real

- ✔ Contacto directo por WhatsApp o Email con un clic

## 3.7 Gestión de Empresas

- ✔ Alta, edición y eliminación de clientes corporativos

- ✔ Tipos de empresa en pestañas: ART, Flotas, TRO, Consorcio, Integral de Comercio

- ✔ Datos: razón social, CUIT, rubro, empleados/vehículos, aseguradora, email, teléfono, CP

- ✔ Búsqueda por razón social o CUIT

- ✔ Contacto por WhatsApp o Email con un clic

## 3.8 Vida y Finanzas

- ✔ Sección separada para seguros de vida y retiro

- ✔ Pestaña Vida: nombre, CUIT, aseguradora, suma asegurada, prima mensual

- ✔ Pestaña Retiro: nombre, CUIT, aseguradora, aporte mensual, fondo acumulado

- ✔ Alta, edición y eliminación de pólizas de vida/retiro

- ✔ Contacto por WhatsApp o Email con un clic

## 3.9 Sistema de Membresía Paga

- ✔ Planes disponibles: Gratis (10 días), Emprendedor, Profesional, Agencia

- ✔ Precios según PRD: $4.999 / $12.999 / $29.999 por mes

- ✔ Límites por plan: pólizas, clientes y empresas

- ✔ Integración con MercadoPago: transferencia, tarjeta de crédito y débito

- ✔ Cobro automático mensual con tarjeta de crédito

- ✔ Recordatorios de vencimiento dentro de la plataforma (5 días antes)

- ✔ Notificación diaria si no renueva ('Te quedan X días')

- ✔ Bloqueo de acceso al vencer hasta completar el pago

- ✔ Historial de pagos realizados

## 3.10 Programa de Referidos

- ✔ Código de referido único y personalizado por usuario

- ✔ Compartir código por WhatsApp o Email con un clic

- ✔ Beneficios: 1 ref → 10% desc | 5 ref → 50% desc | 10 ref → mes gratis

- ✔ Panel de estado: contador mensual, barra de progreso, total histórico

- ✔ Reset automático el día 1 de cada mes

## 3.11 Perfil del Usuario

- ✔ Edición de: foto de perfil, nombre, email, teléfono, dirección de oficina

- ✔ Información fija: número de matrícula PAS, último inicio de sesión

- ✔ Opción de cambio de contraseña

- ✔ Confirmación visual al guardar cambios

## 3.12 Panel Administrador

- ✔ Panel para que ZIGO DEV / administrador gestione todos los productores registrados

- ✔ Ver, activar/desactivar cuentas de productores

- ✔ Monitoreo de suscripciones activas

# 4. ✔ Incluido — Opción 2 (Sistema Pro) — $200.000

Incluye todo lo de la Opción 1 (Lite), más los siguientes módulos:

## 4.1 Dashboard con Estadísticas

- ✔ Tarjetas de resumen: Pólizas Activas, Vencen en 7 días, Pólizas Vencidas, Clientes Totales

- ✔ Tablas de pólizas: individuales, empresas, Vida y Retiro

- ✔ Acciones rápidas desde las tablas: WhatsApp, Email, Editar, Agregar Póliza

- ✔ Filtro rápido para pólizas que vencen pronto

## 4.2 Análisis de Comisiones

- ✔ Porcentajes de comisión configurables por compañía y rubro

- ✔ Cierre mensual de comisiones con historial de cierres anteriores

- ✔ Tarjetas: comisión proyectada del mes, progreso hacia objetivo, promedio por póliza

- ✔ Gráfico de barras: evolución mensual de comisiones

- ✔ Gráfico de torta: distribución por rubro (Auto, Moto, Hogar, Vida, Otros)

- ✔ Tabla mes a mes: prima total, comisión bruta, % crecimiento

## 4.3 Filtros Avanzados

- ✔ Filtros por rubros, estado de póliza y vencimiento

- ✔ Búsqueda en tiempo real en todas las secciones

## 4.4 Exportación a Excel

- ✔ Exportación de pólizas a Excel (.xlsx)

- ✔ Exportación de clientes individuales a Excel

- ✔ Exportación de empresas por tipo a Excel

- ✔ Exportación de datos de comisiones a Excel

- ✔ Exportación de vida y finanzas a Excel

## 4.5 Recordatorios Automáticos por Email

- ⚑ Según el PRD, esta funcionalidad incluye el envío automático de emails de recordatorio de vencimiento. Requiere configuración de un servicio de email (p. ej. SendGrid o similar) — el costo del servicio de email es adicional al desarrollo.

- ✔ Lógica de recordatorio: N días antes del vencimiento, el sistema envía email automático al productor

- ✔ Plantilla de email pre-armada con datos de la póliza y datos del cliente

## 4.6 Reportes y Métricas

- ✔ Reportes de rendimiento de la cartera

- ✔ Métricas del sistema para el administrador

# 5. ✘ Fuera del Alcance — Explícitamente Excluido en el PRD

Las siguientes funcionalidades están textualmente mencionadas como FUERA DEL ALCANCE en la Sección 5 del PRD. No están incluidas en ninguna de las dos opciones presupuestadas y requieren una cotización separada si el cliente las desea.

- ✘ Aplicación móvil nativa (iOS / Android)

- ✘ Envío automático de emails o WhatsApp mediante bot automatizado (los botones de WhatsApp/Email del sistema abren el cliente del usuario manualmente; no es un bot)

- ✘ Integración con sistemas o APIs de aseguradoras externas

- ✘ Módulo contable o de facturación fiscal

- ✘ Reportes exportables en formato PDF (solo Excel está incluido en Pro)

- ✘ Multi-idioma (la plataforma es exclusivamente en español)

# 6. ⚑ Funcionalidades del Prototipo que Requieren Cotización Adicional

El prototipo entregado por el cliente (desarrollado con Google AI Studio) incluye módulos que NO forman parte del PRD acordado. Estas funcionalidades están implementadas en el prototipo solo como referencia visual/conceptual del cliente, pero NO están incluidas en el presupuesto acordado.

Si el cliente desea incorporar alguna de estas funcionalidades al sistema final, se deberá acordar y cotizar por separado.

| Módulo / Funcionalidad | Descripción | Estado en Presupuesto |
| --- | --- | --- |
| Módulo de Siniestros | Gestión completa de reclamos/siniestros: estados (Denunciado → Pagado), prioridades, documentos adjuntos, notas con timestamps, montos aprobados/pagados | ⚑ Cotización adicional |
| Módulo de Cotizaciones | Gestión de cotizaciones de seguros (Auto, Moto, Hogar, Otros) + página pública compartible por link para que clientes soliciten cotizaciones sin necesidad de login | ⚑ Cotización adicional |
| Directorio de Aseguradoras | Página completa de gestión de compañías aseguradoras: datos fiscales, credenciales de acceso al portal de cada aseguradora, gestión de brokers con código de colores, vinculación de facturas de comisión por aseguradora | ⚑ Cotización adicional |
| Facturación de Comisiones | Módulo detallado de gestión de facturas de comisiones por aseguradora: estados (Pendiente, Facturada, Cobrada, Parcial, Vencida), múltiples pagos por factura, upload de documentos, cálculo de diferencias, antigüedad | ⚑ Cotización adicional |
| Calendario de Negocio | Calendario mensual con feriados argentinos integrados, notas por día con colores, marcar notas como leídas/no leídas | ⚑ Cotización adicional |
| Notas Rápidas | Sistema de captura rápida de ideas y recordatorios: notas con fecha, colores y búsqueda | ⚑ Cotización adicional |
| Módulo de Sugerencias | Formulario de feedback del usuario con categorías y sistema de calificación por estrellas | ⚑ Cotización adicional |
| Herramientas (Tools) | Calculadora numérica, biblioteca de scripts de comunicación, lanzador de chat | ⚑ Cotización adicional |
| Broker Management | Asignación de aseguradoras a brokers/agentes con código de colores e información de contacto | ⚑ Cotización adicional |
| Login con Google (OAuth) | Inicio de sesión mediante cuenta de Google además del login email/contraseña. El PRD solo contempla email/contraseña. | ⚑ Cotización adicional |
| Soporte multi-moneda | Soporte para pólizas en USD, EUR y BRL además de ARS | ⚑ Cotización adicional |
| Tipo de empresa 'Caución' | Empresa tipo Caución (garantías/pólizas de caución) no estaba listada en el PRD | ⚑ Cotización adicional |

# 7. Resumen Ejecutivo

| Categoría | Módulos / Funcionalidades | Opción Lite $150.000 | Opción Pro $200.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing Page profesional | Diseño, secciones, CTA, responsive | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Login / Registro / Prueba gratuita | Email+clave, período de prueba 10 días | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Panel privado por productor | Cada PAS ve solo sus datos | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Gestión de pólizas | Alta, edición, eliminación, validación | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Alertas de vencimiento | Visual + WhatsApp/Email manual | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Gestión de clientes individuales | CRUD completo + Excel | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Gestión de empresas | ART, Flotas, TRO, Consorcio, Integral | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Vida y Finanzas | Vida + Retiro con aporte y fondo | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Sistema de membresía paga | MercadoPago, 4 planes, cobro automático | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Programa de referidos | Código único, descuentos escalonados | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Perfil del usuario | Edición de datos, foto, matrícula | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Panel administrador | Gestión de productores | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Dashboard con estadísticas | Tarjetas, tablas, filtros rápidos | ✘ No incluido | ✔ Incluido |
| Análisis de comisiones + cierres mensuales | %, gráficos, historial | ✘ No incluido | ✔ Incluido |
| Filtros avanzados | Por rubro, estado, vencimiento | ✘ No incluido | ✔ Incluido |
| Exportación a Excel | Todas las secciones | ✘ No incluido | ✔ Incluido |
| Recordatorios automáticos por email | Envío automático (requiere servicio email) | ✘ No incluido | ✔ Incluido |
| Siniestros / Reclamos | Módulo completo de claims | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Cotizaciones + página pública | Cotizador público compartible | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Directorio de aseguradoras | Datos fiscales, credenciales, brokers | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Facturación de comisiones | Facturas por aseguradora, estados, docs | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Calendario de negocio | Feriados AR, notas por día | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Notas rápidas | Captura rápida de ideas | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Herramientas (calculadora, scripts, chat) | Herramientas auxiliares | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| App móvil nativa iOS/Android | Aplicación nativa | ✘ No incluido | ✘ No incluido |
| Bot automatizado WhatsApp/Email | Envío masivo sin interacción manual | ✘ No incluido | ✘ No incluido |

# 8. Nota Final

Este documento fue preparado luego de analizar el PRD v1.1 (Marzo 2026) y el prototipo del cliente (pas_nuevo). El objetivo es evitar scope creep (expansión no acordada del alcance) y garantizar que el cliente tenga expectativas claras sobre qué recibirá con el presupuesto actual.

Cualquier funcionalidad marcada como '⚑ Cotización adicional' puede ser incorporada al proyecto en una fase posterior, previa aprobación de un presupuesto específico para cada uno de esos módulos.

ZIGO DEV — Equipo de Desarrollo

PAS Alert — Insurance Tech — Abril 2026

Este documento es confidencial y está dirigido exclusivamente al cliente.